## Slide 1: Mario’s Pizza
Green Boys 2.0

## Slide 2: Risikoanalyse - Risikomomenter
Personalerisiko | Mario eller Alfonso kan gøre noget der beskadeligøre systemet, og/eller os der udvikler systemet kan blive syge/afbrudt af andre sager.
Organisatorisk risiko | Mario’s Pizzaria kan komme i finansielle vanskeligheder, eller der kan også komme skift af ledelse som ville sætte problemer i deres forretning og med projektet.
Ressourcerisiko | Dem som udvikler projektet kan få problemer med deres hardware som kan sætte en stopper for projektet.
Estimeringsrisiko | Projektudviklerne kan ikke nå deadlinen til projektet. Risiko for datatab ved fejl i hardware.
Produktrisiko | Projektudviklere kan ikke nå deadlinen, der kan være sygemeldinger, bl.a
Kravspecifikations-risiko | Mangel på viden om den hardware som Mario’s Pizza har til rådighed.

## Slide 3
Risikomomenter | Sandsynlighed | Konsekvens | Produkt
Sygdom | 3 | 3 | 9
Projekt bliver afbrudt af andre arbejdsopgaver | 2 | 3 | 6
Projektdeltager forlader gruppen | 2 | 7 | 14
Mario’s Pizzas finansielle problemer | 2 | 10 | 20
Forkerte estimeringer | 4 | 10 | 40
Data-tab pga. hardware-fejl. | 1 | 1 | 1
Mangel på viden om Mario’s hardware. | 1 | 1 | 1
Vi får ikke fejlsikret systemet. | 4 | 7 | 28

## Slide 4: Risikoplan del 1
Risiko- moment | Sandsyn- lighed | Konse- kvens | Produkt | Præventive tiltag | Ansvarlig | Lav en tidsplan hvor man indregner for afbrydelser i projektet | Ansvarlig
Sygdom | 3 | 3 | 9 | Håndsprit og hygiejne | Projektleder, projektdeltagere | Lav en tidsplan hvor man indregner for afbrydelser i projektet | Projektleder.
Projekt bliver afbrudt af andre arbejdsopgaver | 2 | 3 | 6 | Ingen præventive tiltag vi kan se. | Projektleder | Ændre tidsplan hvor man indregner for afbrydelser i projektet | Projektleder

## Slide 5: Risikoplan del 2
Projektdeltager forlader gruppen | 2 | 7 | 14 | Sikrer et godt arbejdsmiljø, hver opgave er delt mellem mindst 2 deltagere. | Projektleder, projektdeltager | Ret tidsplanen efter deltagere der forlader. Hvis bare én forlader har det ikke den store betydning. | Projektleder
Mario’s Pizza’s finansielle problemer | 2 | 10 | 20 | Ude af vores hænder. | Kunden | Ude af vores hænder. | Kunden
Forkerte estimeringer | 4 | 10 | 40 | Lad en ekstern kyndig person gå estimeringen igennem. | Projektleder | Ret tidsplanen/ aftalen efter hvad nu er sandsynligt. | Projektleder

## Slide 6: Risikoplan del 3
Data-tab pga. hardware-fejl. | 1 | 1 | 1 | Alt er backed up i cloud. | Projektleder, projektdeltagere | Alt er backed up i cloud. | Projektleder, projektdeltagere
Mangel på viden om Mario’s hardware. | 1 | 1 | 1 | Spørg kunden om deres hardware? | Projektleder | Programmet er så simpelt at al hardware bør kunne køre det. | Projektleder, projektdeltager
Vi får ikke fejlsikret systemet. | 4 | 7 | 28 | Kør tests af programmet | Testan- svarlige | Opdater programmet efter feedback | Projektleder, projektdeltager